首都医科大学附属北京胸科医院    预算管理系统采购项目

遴选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院预算管理系统采购项目

项目编号： XK-CG-20231106

2023年11月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 杨茜 电话： 010-89509218 电子邮件： 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院预算管理系统采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院预算管理系统采购项目 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 建设周期不多于90个自然日，并提供1年免费运维服务。★ 备注：最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。★ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期2个月 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 29.5万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心或院内纪检办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

- 项目背景

建设预算管理系统的目的是帮助用户建立一个统一的预算编制、预算控制、预算分析的管理平台。通过预算的分级编制、逐级汇总实现由业务科室到职能归口科室再到财务的预算数据汇总统计，提高预算报表统计汇总的效率，提高预算管理的工作水平。

项目要求施工周期不得超过90个自然日，提供1年免费运维服务，系统软件需要专业团队并按需求工作人员进行维护。★

- 项目需求

- 预算管理系统技术参数表

| 序号 | 内容 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统总体要求 | 1．软件平台： （1）所建设系统的各个模块都是B/S架构，无使用许可限制。 （2）所建设系统支持Linux、Unix、Windows等多操作系统，支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要数据库 2．易用性： （1）软件系统应将实用性与先进性相结合，易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁等。 3．安全性： （1）系统级安全 （2）应用级安全(工作站的权限验证) （3）操作员的权限验证 （4）数据安全管理机制 （5）备份与恢复 4．灵活性、扩展性 （1）系统提供灵活的、开放的软件平台，医院可根据自身业务特点和管理要求自行配置。 5．标准化： （1）系统应满足国际、国家和相关行业标准。 6．合法性： （1）系统首先必须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级卫生行政部门对信息的要求。 7. 基本要求： （1）操作系统、数据库的选择要求安全、稳定、可靠，并提供技术培训、技术支持与技术服务。 8．简化流程： （1）利用管理信息系统的优势，使得单位的管理更加科学化、信息化、规范化、标准化。 |
|  | 操作系统要求 | （1）服务器可以采用符合OSF的POSIX标准的Unix、Linux、Windows等操作系统。工作站可以采用与服务器相同的操作系统或基于Windows的操作系统。 |
|  | 数据库管理系统要求 | （1) 面向对象的关系数据库或大型关系数据库； （2) 支持主流厂商的硬件及操作系统平台； （3) 支持Unix、Linux 、Windows操作系统，支持B/S的体系结构； （4) 支持关系模型，支持分布式处理； （5) 支持主流的网络协议（TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS及混合协议等）； |
|  | 基础档案 | （1）预算管理系统需要能根据我院的需求进行各类档案的设置，包括组织管理、人员档案、预算项目档案、预算科目档案、预算填报审批流程以及预算编制的时间控制等档案设置，同时，支持以及用户管理、预算角色等相关权限的分配。 |
|  | 预算管理 | 同时实现医院户、研究所户和党户的预算管理。 - 预算编制： （1）要求系统中可进行预算编制功能，预算编制业务中根据业务内容的不同可分为：设备采购预算、工作量预算、收入预算、日常支出预算、项目经费预算。 （2）预算编制过程中可以根据不同的部门进行预算编制内容的权限设置，可进行的基本操作增加、修改、删除、查询、提交、打印、增行、删行、添加附件。预算编制先选择预算项目编号，再选择具体的预算科目进行编制。 - 预算编制 要求按照不同的预算类型，在预算编制时填写不同的预算信息。例如：材料费用预算，需输入项目名称，项目名称通过模糊搜索来录入，带出预算项目编号和项目分类，选择经费来源、预算科目，录入申报数，申报人和申报日期默认为系统登录人和登录日期，可以上传附件，填写完成之后进行保存提交。 - 流程查看 可以看到审批流程，审批时可以填写审批意见。可以逐条审批，填写审批意见，也可以批量审批，一并填写审批意见，如果退回，可以点击退回按钮并填写审批意见。 - 两上申报 对于预算编制提交，系统支持一上、二上申报。一上根据原始预算编制信息提交，二上根据批复情况调整上报。 - 预算编制审批 （1）系统需对各个科室编制的预算进行审批，审批包含两个过程：一上审批、二上审批。两次审批通过后，预算编制即为通过。审批节点要求包含：科室审批、归口审批和财务审批。系统支持预算审批流程的打印。 （2）预算审核、下达时，系统可以实现分管领导对各科室的预算申报数据进行评分，系统可以汇总各分管领导的分数，预算管理员根据汇总后的分数进行预算数据的下达功能。 （3）预算审核时，系统需要支持按照部门进行汇总、按照项目进行汇总审核，归口和财务等审核人在审批时可以填写建议数，作为下一审批流程审核人的参考。 （4）预算审核支持按照项目汇总审核或者部门汇总审核。 - 一上科室审批 由预算科室进行审批，审批通过后可将预算编制提交至下一审批流程； - 一上归口审批 同一个预算科目可同时有多个科室进行申报，归口审批时可按预算项目汇总审核，审批时归口部门支持填写批复数。 - 一上财务审批 归口汇总审核完后提交财务，财务审核时可按归口汇总数进行审核，可以看到归口建议数，可以查看明细，并填写财务建议数。 - 二上审批 系统支持对科室提交的二上预算编制进行审批。归口审批时按预算项目显示一上审批数、一下归口下达数、二上申报数，进行审批，审批完成后预算表单流转到财务，由财务进行审批，财务审批时也是看到预算项目汇总数，进行审批。经过二上二下的审核流程，形成最终预算。 - 预算下达 财务审核完后可按项目总额进行下达，如果预算项目有归口，可直接下达给归口科室，由归口科室进行分解下达业务科室，如果预算项目没有归口，则可根据业务科室填报明细直接下达到业务科室。 - 批量审核 系统支持批量审核、逐条审核，审核时可以逐条审核填写审批意见，也可以批量审核填写审批意见，同时可以查看各业务科室填报的明细。 - 审批流配置 系统支持根据医院实际业务审批的流程进行审批流配置，审批流灵活多变，在不改变代码的情况下实现可视化配置。 - 预算执行： （1）预算执行科室为申报预算的科室，基本为预算归口部门，部分为业务科室。系统支持预算执行单供预算执行科室进行预算执行申报，由财务预算管理岗位人员进行确认核销。 - 预算控制需求： （1）系统在执行过程中可以支持按照部门、预算科目、以及项目等多种方式进行过程控制； （2）系统需要支持按百分比对预算进行预警提示及控制，超出预算可以走预算调整或超预算审批流。 - 预算调整： （1）为了保证预算的地位和控制作用，超预算的经费必须做出预算调整追加预算。系统支持记录预算调整痕迹。 （2）预算调整由经费支出的业务部门发起，各层领导审批通过后，需向财务提交相关的审批文件。由财务在预算系统中填写预算调整单，追加相应预算，预算控制将按照调整后的预算数进行控制。 - 预算查询： （1）统计分析功能主要是对单据中的数据进行多维度的组合与分解，支持多种查询维度。支持按申报数据查询、按部门查询、按预算科目查询等。 |
|  | 原预算管理系统数据的迁移 | 为了保证预算数据的完整性和延续性，方便数据查询与支出额度控制，需要将原来使用的预算管理系统中的数据转移到新的预算管理系统中。 - 迁移范围 医院旧预算管理系统中正在执行的预算数据迁移到新预算系统，包括： - 1）大帐支出预算和执行数据； - 2）课题项目预算和执行数据。 - 迁移时间 根据新预算系统上线时间进行切换。 - 迁移内容 - 基础档案数据迁移：预算部门档案、预算项目档案（支出预算及课题项目预算档案）等与预算相关的档案； - 预算数据迁移：院内支出及课题项目的期初预算额度、调整预算额度； - 预算执行数据迁移：预算支出报销单、借款单数据。 - 迁移要求； - 1）制定完备的迁移方案，迁移前对系统数据进行备份，以便数据迁移后能进行恢复； - 2）数据迁移前需进行测试，检查数据迁移后数据和应用系统是否正常； - 3）数据迁移前需安装和配置好软硬件； - 4）正式迁移前，需要停止旧系统的使用，确保迁移数据准确。 |
|  | 接口需求 | 1、预算管理需要实现与院内合同管理系统一体化衔接，包含合同关联预算控制，合同执行数据自动核销预算两部分内容。 2、预算管理需要实现与院内物资管理系统一体化衔接，实现 物资关联预算控制，物资付款/领用数据自动核销预算两部分内容。 3、预算管理需要实现与院内网上报销系统相关联，给报销系统提供预算额度，并且报销执行数据自动核销预算。 4、预算管理需要实现与院内工资系统相关联，给工资系统的提供预算额度，并且工资发放执行数据自动核销预算。 5、预算管理需要实现与科研管理系统相关联，实现相关数据对接和互写。 |
|  | 项目实施服务要求 （总体要求） | - 制定项目实施方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、数据抽取、试运行、运行维护、培训等策略。 - 按照项目实施方案完成系统开发任务，功能模块符合业务需求。 - 专业维护人员和本地化快速服务要求：供应商需要4名以上从事医院行业项目的专职人员，并附参与同等单位列表（合同或项目说明）；8工作小时以上的现场响应。 - 要求供应商需要提供医院行业解决方案，要求供应商有5家以上的北京市三甲医院行业解决方案实施成功案例； - 有完整的实施服务体系：有成熟的实施方案论以及完整的服务体系，支持各样的服务请求。 - 在相关环节需要有系统安全性保障措施，包含不仅限于以下措施：系统访问控制、数据通信加密、数据签名，系统日志纪录、数据自动备份与恢复等。 - 有预算管理及业财一体化的软件著作权。 |
|  | 项目实施服务要求 （项目工期要求） | 本项目建设周期为3个月，具体进度要求如下： - 中标人应按照招标方的要求，统一规划、分步实施。 - 合同签署后，开展调研工作并制定详细的建设实施方案，方案需经招标方确认。开发环境和场地由中标人自己提供。 - 在合同签署后，项目启动后一个月内完成需求调研和方案确认工作 - 在方案确认工作完成后，开始系统配置及测试工作。 - 在测试完成后，进行系统上线试运行，对发现问题提出修改完善意见并组织终验。 根据项目工期的实际情况以及所内对项目进度的要求，将本项目在实施的过程中需安排具有同类项目实施经验、熟悉卫生业务的人员参与，以降低项目的实施风险，保证项目顺利如期完成。招标方有权调整项目建设内容的优先级。 |
|  | 项目实施服务要求 （项目团队及资质要求） | 项目需要一支为项目建设提供完整的管理解决方案，具有业财信息化项目经验丰富、配合默契且稳定的专业化团队。人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、系统设计人员、软件开发人员、测试人员、配置管理员、用户培训、部署实施、运行维护等角色。 - 项目实施方应组建一支经验丰富、配合默契且稳定的专业化团队，以保证项目按时、保质完成。 - 项目负责人和核心人员必须专职、项目负责人必须具有PMP项目管理资格认证，具有财务专业基础，全程负责本项目的实施，在合同有效期范围内，未经项目建设单位许可不得更换。项目建设过程中，应更换项目建设单位认为不合适的人员。 - 应明确各岗位的职责和任职资格。应配备业务经验丰富的项目总监、项目经理、软件开发责任组长、软件测试责任组长等人员。项目经理须专职并全程负责本项目实施。项目经理、软件开发及软件测试责任组长需有5年以上软件开发经验、3年以上项目管理与分析设计经验且在单位工作至少2年。 - 项目参与技术人员须具有相关项目软件开发及实施经验，熟悉行业基础知识，必须具有责任感和服务意识。所有软件开发人员均有2年以上软件开发经验。 - 制定详细人员组织方案，包括人员姓名、学历、开发经验及职责分工。 - 需要根据项目情况在不同阶段配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。 |
|  | 项目实施服务要求 （部署实施阶段要求） | - 项目部署实施计划 投标人须按照项目建设单位要求制定项目部署实施的工作计划和技术方案。 - 部署要求 系统部署在院内局域网。 - 部署安装 投标人根据项目部署实施工作需要进行应用系统的安装部署及配套基础软件的适配，并通过项目建设单位验收。 - 推广培训 投标人须按照项目建设单位要求制定项目培训的工作计划和技术方案，编制培训教材(包括应用系统部署手册、用户操作手册、培训PPT等文档)。 - 联调测试 内部联调测试。投标人完成本项目中所包含应用系统的联调测试工作，最终实现上线试运行，并通过项目建设单位验收。 - 实施服务要求 实施期间实施人员参照医院工作时间进行驻场支持，开发团队远程支持。 其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后2小时内到达现场解决。 |
|  | 项目实施服务要求 （培训要求） | - 投标人应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、安装、使用和维护等方面的培训。培训讲师必须满足系统原厂商的培训资格要求。 - 投标人应提供详细的培训方案和培训承诺。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。 - 投标人负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括视频教材、用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。 - 培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据招标人意见进行调整。投标人应承诺至少开展1期集中培训（招标人提供场地、承担食宿等费用，投标人提供培训师资和培训教材，投标人相关费用包含在本项目报价中）。 |
|  | 免维期服务内容要求 | - 服务期：项目终验后，需提供1年免费运维服务。 项目验收后，投标人须提供1年免费维保技术支持服务，服务的内容涵盖：系统维护、升级优化、问题响应、故障解决、巡检、数据处理等各类运维服务。 - 服务方式及对象：投标人应提供实时在线的客户服务，具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题，系统宕机后2小时内恢复正常。服务对象招标人使用者。具体服务内容如下： 实时技术支持。投标人应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。 故障响应。投标人在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为建设单位提供维修服务，并做出故障诊断报告。 热线服务。投标人应提供热线电话、QQ群、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。 定期跟踪。运维人员应每月不少于1次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。 系统升级。质保期内投标人应提供免费的应用软件产品升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。 |
|  | 其他要求 | - 投标人应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供预算管理模块及业财一体化软件著作权。 - 投标人应具有高新企业认证资质。 - 投标人应具有质量管理体系认证证书。 - 投标人应具有医院行业业财一体化项目建设经验，且须提供至少五家实施成功的案例证明。 - 投标人应具备熟悉我院现有运行的财务信息化建设与财务核算系统的能力，且能够实现快速、平滑、安全的对接。 |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 12 | 6 | 需提供2020年以后与类似医院合作的同类信息化服务（需包含本项目招标相关系统）合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页。每提供一个服务合同得2分，最多得6分，未提供或没有不得分。 |
|  |  | 4 | 提供相关质量管理体系认证、环境体系认证、信息安全管理体系认证、认证信息技术服务管理体系认证证明资料，有1项得1分，最高得分4分。 |
|  |  | 2 | 标人具有以下模块相关的著作权登记证书： （1）预算管理相关软件著作权登记证书 （2）业务财务一体化软件著作权证书 全部满足以上要求的，得2分；少任何一项资质扣1分，累计扣分，扣完为止。 （提供证书复印件加盖公章。） |
| 技术部分 | 58 | 40 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，未标符号的指标的有1项不满足扣0.5分；（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认） 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 |
|  |  | 5 | 根据投标人整个项目实施计划，对计划完整性、可行性，里程碑控制进行评分。 1.进度符合招标文件要求、实施计划完整、可行性高，得5分； 2.进度符合招标文件要求、实施计划基本可行，得3-4分； 3.进度安排符合招标文件要求，但实施计划可行性较低，得1-2分； 4.进度安排不符合招标文件要求，得0分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人提出的培训方案进行评价，主要根据培训天数、实施时间、方案完整性进行评价。 1.培训计划天数：基础为2天，得1分；每少1天减0.5分。低于1天，得0分。 2.计划培训时间：在系统试运行后立即实施培训，得2分，每延长半个月减0.5分，最低为0分。 3.方案完整性：培训内容全面得2分，培训内容未覆盖系统所有功能，得0分。 |
|  |  | 3 | 项目团队至少应由4名人员组成，其中包含一名项目经理。 1.项目团队人员数量7人及以上，得1分；4人以下不得分； 2.项目团队至少包含一名项目经理，提供高级项目经理或PMP项目管理认证等相关技术资格认证证书的。（提供证书复印件）得1分，最高2分，未提供证书的，得0分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人的运维服务方案进行评价。主要针对运维服务措施、系统维护服务、响应时间、维护技术力量投入等方面进行评价。 1、服务内容完善、合理、全面、可行的，能够提供详细、优质的售后服务方案描述的得3分，较详细得2分，内容差的得1分，没有不得分。 2、免费运维服务方案（★要求一年质保）：如增加1年，得1分，满分2分（免费运维2年得1分，免费运维3年得2分）。 注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
| 报价部分 | 30 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

跟评分表顺序一致

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 销售业绩相关材料

- 相关体系认证材料

- 著作权登记证书相关材料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 实施方案

  - 培训服务方案

  - 团队介绍

  - 运维服务方案

第三部分报价及质保服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币    万元

| 项目名称 | 投标总价 | 免费运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属北京胸科医院预算管理系统采购 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费运维周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口需求 | 1、预算管理需要实现与院内合同管理系统一体化衔接，包含合同关联预算控制，合同执行数据自动核销预算两部分内容。 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

供应商出具的其他增值服务内容。

★号条款不满足视为无效投标。

★号条款不满足视为无效投标。